附件2

新增百万亩国土绿化行动进展各县（市、区）排名

（截止4月27日）

| **序号** | **县（市、区）** | **计划任务（亩）** | **地块落实（亩）** | **地块落实（%）** | **施工完成（亩）** | **施工完成（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常山县 | 6400 | 8779  | 137.2  | 8779  | 137.2  |
| 2 | 建德市 | 5600 | 7933  | 141.7  | 7000  | 125.0  |
| 3 | 玉环市 | 5400 | 6545  | 121.2  | 6545  | 121.2  |
| 4 | 桐庐县 | 5000 | 6000  | 120.0  | 6000  | 120.0  |
| 5 | 绍兴市越城区 | 1000 | 1200  | 120.0  | 1200  | 120.0  |
| 6 | 永康市 | 4300 | 5600  | 130.2  | 5100  | 118.6  |
| 7 | 江山市 | 5600 | 6800  | 121.4  | 6520  | 116.4  |
| 8 | 湖州市吴兴区 | 1000 | 1238  | 123.8  | 1155  | 115.5  |
| 9 | 湖州市南浔区 | 1000 | 1260  | 126.0  | 1150  | 115.0  |
| 10 | 嘉兴市秀洲区 | 600 | 682  | 113.7  | 682  | 113.7  |
| 11 | 衢州市衢江区 | 4700 | 6000  | 127.7  | 5300  | 112.8  |
| 12 | 绍兴市柯桥区 | 2300 | 2580  | 112.2  | 2580  | 112.2  |
| 13 | 舟山市定海区 | 1900 | 2130  | 112.1  | 2130  | 112.1  |
| 14 | 义乌市 | 4200 | 4860  | 115.7  | 4680  | 111.4  |
| 15 | 开化县 | 8700 | 11500  | 132.2  | 9630  | 110.7  |
| 16 | 杭州市拱墅区 | 200 | 220  | 110.0  | 220  | 110.0  |
| 17 | 东阳市 | 5900 | 6900  | 116.9  | 6475  | 109.7  |
| 18 | 金华市金东区 | 3000 | 3300  | 110.0  | 3288  | 109.6  |
| 19 | 温岭市 | 7500 | 9000  | 120.0  | 8200  | 109.3  |
| 20 | 遂昌县 | 10500 | 11456  | 109.1  | 11456  | 109.1  |
| 21 | 宁波市鄞州区 | 3400 | 3673  | 108.0  | 3673  | 108.0  |
| 22 | 杭州市滨江区 | 400 | 430  | 107.5  | 430  | 107.5  |
| 23 | 德清县 | 1900 | 2144  | 112.8  | 2032  | 106.9  |
| 24 | 磐安县 | 6500 | 8100  | 124.6  | 6830  | 105.1  |
| 25 | 桐乡市 | 1600 | 1680  | 105.0  | 1680  | 105.0  |
| 26 | 临海市 | 12300 | 12965  | 105.4  | 12905  | 104.9  |
| 27 | 龙泉市 | 14400 | 15100  | 104.9  | 15100  | 104.9  |
| 28 | 缙云县 | 6500 | 6786  | 104.4  | 6786  | 104.4  |
| 29 | 龙港市 | 500 | 520  | 104.0  | 520  | 104.0  |
| 30 | 衢州市柯城区 | 3300 | 4250  | 128.8  | 3430  | 103.9  |
| 31 | 龙游县 | 4300 | 4500  | 104.7  | 4433  | 103.1  |
| 32 | 杭州市余杭区 | 3700 | 4000  | 108.1  | 3800  | 102.7  |
| 33 | 景宁县 | 16600 | 17681  | 106.5  | 17028  | 102.6  |
| 34 | 台州市黄岩区 | 5700 | 6000  | 105.3  | 5850  | 102.6  |
| 35 | 武义县 | 6000 | 6138  | 102.3  | 6138  | 102.3  |
| 36 | 浦江县 | 3900 | 3990  | 102.3  | 3990  | 102.3  |
| 37 | 云和县 | 6600 | 7200  | 109.1  | 6700  | 101.5  |
| 38 | 金华市婺城区 | 4000 | 4050  | 101.3  | 4050  | 101.3  |
| 39 | 温州市鹿城区 | 3400 | 3762  | 110.6  | 3441  | 101.2  |
| 40 | 长兴县 | 2000 | 2016  | 100.8  | 2016  | 100.8  |
| 41 | 兰溪市 | 4300 | 4574  | 106.4  | 4331  | 100.7  |
| 42 | 平湖市 | 2600 | 2615  | 100.6  | 2615  | 100.6  |
| 43 | 天台县 | 9800 | 9850  | 100.5  | 9850  | 100.5  |
| 44 | 海宁市 | 2900 | 2915  | 100.5  | 2915  | 100.5  |
| 45 | 象山县 | 5100 | 5120  | 100.4  | 5120  | 100.4  |
| 46 | 安吉县 | 4300 | 4512  | 104.9  | 4307  | 100.2  |
| 47 | 丽水市莲都区 | 6000 | 6100  | 101.7  | 6008  | 100.1  |
| 48 | 青田县 | 17800 | 18000  | 101.1  | 17800  | 100.0  |
| 49 | 杭州市临安区 | 6900 | 6900  | 100.0  | 6900  | 100.0  |
| 50 | 温州市瓯海区 | 2500 | 2500  | 100.0  | 2500  | 100.0  |
| 51 | 海盐县 | 1800 | 1800  | 100.0  | 1800  | 100.0  |
| 52 | 温州市龙湾区 | 1600 | 1600  | 100.0  | 1600  | 100.0  |
| 53 | 台州市路桥区 | 1400 | 1400  | 100.0  | 1400  | 100.0  |
| 54 | 嘉兴市南湖区 | 900 | 900  | 100.0  | 900  | 100.0  |
| 55 | 淳安县 | 11700 | 12667  | 108.3  | 11545  | 98.7  |
| 56 | 仙居县 | 12400 | 14500  | 116.9  | 12098  | 97.6  |
| 57 | 新昌县 | 7400 | 7402  | 100.0  | 7200  | 97.3  |
| 58 | 松阳县 | 8700 | 8920  | 102.5  | 8456  | 97.2  |
| 59 | 庆元县 | 12800 | 13073  | 102.1  | 12400  | 96.9  |
| 60 | 绍兴市上虞区 | 2900 | 3050  | 105.2  | 2750  | 94.8  |
| 61 | 宁波市奉化区 | 4100 | 4105  | 100.1  | 3850  | 93.9  |
| 62 | 余姚市 | 4600 | 4854  | 105.5  | 4302  | 93.5  |
| 63 | 乐清市 | 8800 | 8800  | 100.0  | 8220  | 93.4  |
| 64 | 嵊州市 | 4500 | 4500  | 100.0  | 4200  | 93.3  |
| 65 | 诸暨市 | 5300 | 5300  | 100.0  | 4900  | 92.5  |
| 66 | 岱山县 | 2300 | 2300  | 100.0  | 2080  | 90.4  |
| 67 | 三门县 | 8800 | 8800  | 100.0  | 7900  | 89.8  |
| 68 | 宁波市江北区 | 500 | 500  | 100.0  | 441  | 88.2  |
| 69 | 瑞安市 | 15100 | 15100  | 100.0  | 13200  | 87.4  |
| 70 | 宁波市海曙区 | 2000 | 2000  | 100.0  | 1746  | 87.3  |
| 71 | 杭州市富阳区 | 7500 | 7500  | 100.0  | 6500  | 86.7  |
| 72 | 永嘉县 | 22200 | 22200  | 100.0  | 18876  | 85.0  |
| 73 | 舟山市普陀区 | 3000 | 3350  | 111.7  | 2550  | 85.0  |
| 74 | 温州市洞头区 | 800 | 800  | 100.0  | 678  | 84.8  |
| 75 | 嵊泗县 | 900 | 900  | 100.0  | 760  | 84.4  |
| 76 | 宁海县 | 8000 | 8000  | 100.0  | 6608  | 82.6  |
| 77 | 慈溪市 | 4000 | 4000  | 100.0  | 3300  | 82.5  |
| 78 | 苍南县 | 13900 | 13900  | 100.0  | 11446  | 82.3  |
| 79 | 杭州市江干区 | 400 | 404  | 101.0  | 328  | 82.0  |
| 80 | 泰顺县 | 15300 | 15300  | 100.0  | 12500  | 81.7  |
| 81 | 宁波市北仑区 | 1300 | 1300  | 100.0  | 1060  | 81.5  |
| 82 | 杭州市西湖区 | 900 | 900  | 100.0  | 730  | 81.1  |
| 83 | 杭州市萧山区 | 3200 | 3200  | 100.0  | 2580  | 80.6  |
| 84 | 宁波市镇海区 | 800 | 800  | 100.0  | 645  | 80.6  |
| 85 | 平阳县 | 11700 | 11907  | 101.8  | 9410  | 80.4  |
| 86 | 文成县 | 18400 | 18400  | 100.0  | 13747  | 74.7  |
| 87 | 台州市椒江区 | 1100 | 1100  | 100.0  | 800  | 72.7  |
| 88 | 嘉善县（长三角生态绿色一体化发展示范区） | 15000 | 15000  | 100.0  | 2045  | 13.6  |

注：排名按施工完成（%）、地块落实（%）、计划任务优先顺序。

 分送：局机关各处室、直属各单位，省绿委各成员单位，各市、县（市、

区）绿委、林业主管部门。