附件1

新增百万亩国土绿化行动进展各市排名

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市** | **计划任务****（亩）** | **地块落实（亩）** | 地块落实（**%**） | **施工完成（亩）** | **施工完成（%）** |
| 1 | 衢州市 | 33000 | 41829  | 126.8  | 38092  | 115.4  |
| 2 | 金华市 | 42100 | 47512  | 112.9  | 44882  | 106.6  |
| 3 | 湖州市 | 10200 | 11170  | 109.5  | 10660  | 104.5  |
| 4 | 丽水市 | 99900 | 104316  | 104.4  | 101734  | 101.8  |
| 5 | 台州市 | 64400 | 70160  | 108.9  | 65548  | 101.8  |
| 6 | 杭州市 | 45500 | 50154  | 110.2  | 46033  | 101.2  |
| 7 | 绍兴市 | 23400 | 24032  | 102.7  | 22830  | 97.6  |
| 8 | 舟山市 | 8100 | 8680  | 107.2  | 7520  | 92.8  |
| 9 | 宁波市 | 33800 | 34352  | 101.6  | 30745  | 91.0  |
| 10 | 温州市 | 114200 | 114789  | 100.5  | 96138  | 84.2  |
| 11 | 嘉兴市 | 25400 | 25592  | 100.8  | 12637  | 49.8  |

（截止4月27日）

注：排名按施工完成（%）、地块落实（%）、计划任务优先顺序。