附件1

新增百万亩国土绿化行动进展各市排名

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市** | **计划任务**  **（亩）** | **地块落实 （亩）** | 地块落实（**%**） | **施工完成 （亩）** | **施工完成 （%）** |
| 1 | 衢州市 | 33000 | 41829 | 126.8 | 38092 | 115.4 |
| 2 | 金华市 | 42100 | 47512 | 112.9 | 44882 | 106.6 |
| 3 | 湖州市 | 10200 | 11170 | 109.5 | 10660 | 104.5 |
| 4 | 丽水市 | 99900 | 104316 | 104.4 | 101734 | 101.8 |
| 5 | 台州市 | 64400 | 70160 | 108.9 | 65548 | 101.8 |
| 6 | 杭州市 | 45500 | 50154 | 110.2 | 46033 | 101.2 |
| 7 | 绍兴市 | 23400 | 24032 | 102.7 | 22830 | 97.6 |
| 8 | 舟山市 | 8100 | 8680 | 107.2 | 7520 | 92.8 |
| 9 | 宁波市 | 33800 | 34352 | 101.6 | 30745 | 91.0 |
| 10 | 温州市 | 114200 | 114789 | 100.5 | 96138 | 84.2 |
| 11 | 嘉兴市 | 25400 | 25592 | 100.8 | 12637 | 49.8 |

（截止4月27日）

注：排名按施工完成（%）、地块落实（%）、计划任务优先顺序。