附件2

新增百万亩国土绿化行动进展

各县（市、区）排名

（截至5月11日）

| **序号** | **县（市、区）** | **计划任务（亩）** | **地块落实（亩）** | **地块落实（%）** | **施工完成（亩）** | **施工完成（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市南浔区 | 1000 | 1911 | 191.1  | 1795 | 179.5  |
| 2 | 常山县 | 6400 | 10242 | 160.0  | 9350 | 146.1  |
| 3 | 开化县 | 8700 | 11500 | 132.2  | 11700 | 134.5  |
| 4 | 桐庐县 | 5000 | 6500 | 130.0  | 6500 | 130.0  |
| 5 | 江山市 | 5600 | 8092 | 144.5  | 7135 | 127.4  |
| 6 | 建德市 | 5600 | 7933 | 141.7  | 7000 | 125.0  |
| 7 | 湖州市吴兴区 | 1000 | 1228 | 122.8  | 1228 | 122.8  |
| 8 | 舟山市定海区 | 1900 | 2330 | 122.6  | 2330 | 122.6  |
| 9 | 玉环市 | 5400 | 6545 | 121.2  | 6545 | 121.2  |
| 10 | 绍兴市越城区 | 1000 | 1200 | 120.0  | 1200 | 120.0  |
| 11 | 衢州市柯城区 | 3300 | 5000 | 151.5  | 3950 | 119.7  |
| 12 | 永康市 | 4300 | 5700 | 132.6  | 5100 | 118.6  |
| 13 | 衢州市衢江区 | 4700 | 6000 | 127.7  | 5500 | 117.0  |
| 14 | 磐安县 | 6500 | 8410 | 129.4  | 7500 | 115.4  |
| 15 | 嘉兴市秀洲区 | 600 | 688 | 114.7  | 688 | 114.7  |
| 16 | 温岭市 | 7500 | 9000 | 120.0  | 8500 | 113.3  |
| 17 | 义乌市 | 4200 | 4860 | 115.7  | 4760 | 113.3  |
| 18 | 绍兴市柯桥区 | 2300 | 2600 | 113.0  | 2600 | 113.0  |
| 19 | 德清县 | 1900 | 2246 | 118.2  | 2134 | 112.3  |
| 20 | 金华市金东区 | 3000 | 3620 | 120.7  | 3300 | 110.0  |
| 21 | 杭州市拱墅区 | 200 | 220 | 110.0  | 220 | 110.0  |
| 22 | 东阳市 | 5900 | 7500 | 127.1  | 6475 | 109.7  |
| 23 | 遂昌县 | 10500 | 11456 | 109.1  | 11456 | 109.1  |
| 24 | 新昌县 | 7400 | 8010 | 108.2  | 8010 | 108.2  |
| 25 | 杭州市余杭区 | 3700 | 4000 | 108.1  | 4000 | 108.1  |
| 26 | 宁波市鄞州区 | 3400 | 3673 | 108.0  | 3673 | 108.0  |
| 27 | 杭州市滨江区 | 400 | 430 | 107.5  | 430 | 107.5  |
| 28 | 余姚市 | 4600 | 4873 | 105.9  | 4873 | 105.9  |
| 29 | 龙游县 | 4300 | 4600 | 107.0  | 4516 | 105.0  |
| 30 | 桐乡市 | 1600 | 1680 | 105.0  | 1680 | 105.0  |
| 31 | 临海市 | 12300 | 13965 | 113.5  | 12905 | 104.9  |
| 32 | 龙泉市 | 14400 | 15100 | 104.9  | 15100 | 104.9  |
| 33 | 金华市婺城区 | 4000 | 4185 | 104.6  | 4185 | 104.6  |
| 34 | 景宁县 | 16600 | 17681 | 106.5  | 17348 | 104.5  |
| 35 | 青田县 | 17800 | 18600 | 104.5  | 18600 | 104.5  |
| 36 | 缙云县 | 6500 | 6786 | 104.4  | 6786 | 104.4  |
| 37 | 象山县 | 5100 | 5310 | 104.1  | 5310 | 104.1  |
| 38 | 龙港市 | 500 | 520 | 104.0  | 520 | 104.0  |
| 39 | 宁波市海曙区 | 2000 | 2000 | 100.0  | 2069 | 103.5  |
| 40 | 台州市黄岩区 | 5700 | 6000 | 105.3  | 5850 | 102.6  |
| 41 | 武义县 | 6000 | 6138 | 102.3  | 6138 | 102.3  |
| 42 | 浦江县 | 3900 | 3990 | 102.3  | 3990 | 102.3  |
| 43 | 温州市洞头区 | 800 | 818 | 102.3  | 818 | 102.3  |
| 44 | 庆元县 | 12800 | 13073 | 102.1  | 13073 | 102.1  |
| 45 | 丽水市莲都区 | 6000 | 6100 | 101.7  | 6100 | 101.7  |
| 46 | 平湖市 | 2600 | 2645 | 101.7  | 2645 | 101.7  |
| 47 | 云和县 | 6600 | 7200 | 109.1  | 6700 | 101.5  |
| 48 | 温州市鹿城区 | 3400 | 3762 | 110.6  | 3441 | 101.2  |
| 49 | 海宁市 | 2900 | 2935 | 101.2  | 2935 | 101.2  |
| 50 | 松阳县 | 8700 | 8920 | 102.5  | 8800 | 101.1  |
| 51 | 三门县 | 8800 | 8870 | 100.8  | 8870 | 100.8  |
| 52 | 长兴县 | 2000 | 2016 | 100.8  | 2016 | 100.8  |
| 53 | 兰溪市 | 4300 | 4574 | 106.4  | 4331 | 100.7  |
| 54 | 温州市龙湾区 | 1600 | 1609 | 100.6  | 1609 | 100.6  |
| 55 | 天台县 | 9800 | 11000 | 112.2  | 9850 | 100.5  |
| 56 | 仙居县 | 12400 | 14500 | 116.9  | 12450 | 100.4  |
| 57 | 安吉县 | 4300 | 4512 | 104.9  | 4307 | 100.2  |
| 58 | 宁波市奉化区 | 4100 | 4105.3 | 100.1  | 4105.3 | 100.1  |
| 59 | 绍兴市上虞区 | 2900 | 3050 | 105.2  | 2900 | 100.0  |
| 60 | 瑞安市 | 15100 | 15100 | 100.0  | 15100 | 100.0  |
| 61 | 乐清市 | 8800 | 8800 | 100.0  | 8800 | 100.0  |
| 62 | 杭州市临安区 | 6900 | 6900 | 100.0  | 6900 | 100.0  |
| 63 | 诸暨市 | 5300 | 5300 | 100.0  | 5300 | 100.0  |
| 64 | 嵊州市 | 4500 | 4500 | 100.0  | 4500 | 100.0  |
| 65 | 温州市瓯海区 | 2500 | 2500 | 100.0  | 2500 | 100.0  |
| 66 | 海盐县 | 1800 | 1800 | 100.0  | 1800 | 100.0  |
| 67 | 台州市路桥区 | 1400 | 1400 | 100.0  | 1400 | 100.0  |
| 68 | 台州市椒江区 | 1100 | 1100 | 100.0  | 1100 | 100.0  |
| 69 | 嘉兴市南湖区 | 900 | 900 | 100.0  | 900 | 100.0  |
| 70 | 宁波市江北区 | 500 | 500 | 100.0  | 500 | 100.0  |
| 71 | 淳安县 | 11700 | 12667 | 108.3  | 11545 | 98.7  |
| 72 | 永嘉县 | 22200 | 22200 | 100.0  | 21750 | 98.0  |
| 73 | 泰顺县 | 15300 | 15300 | 100.0  | 14650 | 95.8  |
| 74 | 平阳县 | 11700 | 11907 | 101.8  | 11181 | 95.6  |
| 75 | 岱山县 | 2300 | 2300 | 100.0  | 2190 | 95.2  |
| 76 | 杭州市富阳区 | 7500 | 7500 | 100.0  | 7000 | 93.3  |
| 77 | 杭州市西湖区 | 900 | 900 | 100.0  | 830 | 92.2  |
| 78 | 苍南县 | 13900 | 13900 | 100.0  | 12800 | 92.1  |
| 79 | 舟山市普陀区 | 3000 | 3350 | 111.7  | 2750 | 91.7  |
| 80 | 宁海县 | 8000 | 8029 | 100.4  | 7065 | 88.3  |
| 81 | 杭州市萧山区 | 3200 | 3200 | 100.0  | 2824 | 88.3  |
| 82 | 宁波市镇海区 | 800 | 800 | 100.0  | 685 | 85.6  |
| 83 | 文成县 | 18400 | 18400 | 100.0  | 15645 | 85.0  |
| 84 | 慈溪市 | 4000 | 4000 | 100.0  | 3400 | 85.0  |
| 85 | 嵊泗县 | 900 | 900 | 100.0  | 760 | 84.4  |
| 86 | 杭州市江干区 | 400 | 404 | 101.0  | 328 | 82.0  |
| 87 | 宁波市北仑区 | 1300 | 1344 | 103.4  | 1060 | 81.5  |
| 88 | 嘉善县（长三角生态绿色一体化发展示范区） | 15000 | 15000 | 100.0  | 2284.7 | 15.2  |
| 注：排名按施工完成（%）、地块落实（%）、计划任务优先顺序。 |

 分送：局机关各处室、直属各单位，省绿委各成员单位，各市、县（市、

区）绿委、林业主管部门。