附件2

新增百万亩国土绿化行动进展各县（市、区）排名

（截止4月20日）

| **序号** | **县（市、区）** | **计划任务****（亩）** | **地块落实（亩）** | **地块落实（%）** | **施工完成（亩）** | **施工完成（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常山县 | 6400 | 8779 | 137.2 | 8779 | 137.2 |
| 2 | 建德市 | 5600 | 7933 | 141.7 | 7000 | 125.0 |
| 3 | 玉环市 | 5400 | 6500 | 120.4 | 6500 | 120.4 |
| 4 | 绍兴市越城区 | 1000 | 1200 | 120.0 | 1200 | 120.0 |
| 5 | 永康市 | 4300 | 5600 | 130.2 | 5100 | 118.6 |
| 6 | 江山市 | 5600 | 6800 | 121.4 | 6520 | 116.4 |
| 7 | 衢州市衢江区 | 4700 | 6000 | 127.7 | 5300 | 112.8 |
| 8 | 舟山市定海区 | 1900 | 2130 | 112.1 | 2130 | 112.1 |
| 9 | 开化县 | 8700 | 11500 | 132.2 | 9630 | 110.7 |
| 10 | 桐庐县 | 5000 | 6000 | 120.0 | 5500 | 110.0 |
| 11 | 杭州市拱墅区 | 200 | 220 | 110.0 | 220 | 110.0 |
| 12 | 东阳市 | 5900 | 6475 | 109.7 | 6475 | 109.7 |
| 13 | 湖州市吴兴区 | 1000 | 1195 | 119.5 | 1095 | 109.5 |
| 14 | 遂昌县 | 10500 | 11456 | 109.1 | 11456 | 109.1 |
| 15 | 义乌市 | 4200 | 4860 | 115.7 | 4580 | 109.0 |
| 16 | 杭州市滨江区 | 400 | 430 | 107.5 | 430 | 107.5 |
| 17 | 温岭市 | 7500 | 9000 | 120.0 | 8000 | 106.7 |
| 18 | 桐乡市 | 1600 | 1680 | 105.0 | 1680 | 105.0 |
| 19 | 龙泉市 | 14400 | 15100 | 104.9 | 15100 | 104.9 |
| 20 | 湖州市南浔区 | 1000 | 1100 | 110.0 | 1045 | 104.5 |
| 21 | 衢州市柯城区 | 3300 | 4250 | 128.8 | 3430 | 103.9 |
| 22 | 龙游县 | 4300 | 4500 | 104.7 | 4433 | 103.1 |
| 23 | 台州市黄岩区 | 5700 | 6000 | 105.3 | 5850 | 102.6 |
| 24 | 武义县 | 6000 | 6138 | 102.3 | 6138 | 102.3 |
| 25 | 浦江县 | 3900 | 3990 | 102.3 | 3990 | 102.3 |
| 26 | 德清县 | 1900 | 1976 | 104.0 | 1936 | 101.9 |
| 27 | 绍兴市柯桥区 | 2300 | 2580 | 112.2 | 2340 | 101.7 |
| 28 | 磐安县 | 6500 | 8000 | 123.1 | 6600 | 101.5 |
| 29 | 温州市鹿城区 | 3400 | 3762 | 110.6 | 3441 | 101.2 |
| 30 | 临海市 | 12300 | 12600 | 102.4 | 12450 | 101.2 |
| 31 | 长兴县 | 2000 | 2016 | 100.8 | 2016 | 100.8 |
| 32 | 兰溪市 | 4300 | 4574 | 106.4 | 4331 | 100.7 |
| 33 | 象山县 | 5100 | 5120 | 100.4 | 5120 | 100.4 |
| 34 | 安吉县 | 4300 | 4512 | 104.9 | 4307 | 100.2 |
| 35 | 金华市金东区 | 3000 | 3127 | 104.2 | 3005 | 100.2 |
| 36 | 缙云县 | 6500 | 6786 | 104.4 | 6505 | 100.1 |
| 37 | 平湖市 | 2600 | 2602 | 100.1 | 2602 | 100.1 |
| 38 | 杭州市临安区 | 6900 | 6900 | 100.0 | 6900 | 100.0 |
| 39 | 台州市路桥区 | 1400 | 1400 | 100.0 | 1400 | 100.0 |
| 40 | 嘉兴市秀洲区 | 600 | 600 | 100.0 | 600 | 100.0 |
| 41 | 淳安县 | 11700 | 12667 | 108.3 | 11210 | 95.8 |
| 42 | 仙居县 | 12400 | 14500 | 116.9 | 11785 | 95.0 |
| 43 | 景宁县 | 16600 | 17281 | 104.1 | 15605 | 94.0 |
| 44 | 温州市瓯海区 | 2500 | 2500 | 100.0 | 2350 | 94.0 |
| 45 | 松阳县 | 8700 | 8920 | 102.5 | 8100 | 93.1 |
| 46 | 天台县 | 9800 | 9800 | 100.0 | 9100 | 92.9 |
| 47 | 云和县 | 6600 | 7000 | 106.1 | 6100 | 92.4 |
| 48 | 杭州市余杭区 | 3700 | 4000 | 108.1 | 3400 | 91.9 |
| 49 | 海宁市 | 2900 | 2900 | 100.0 | 2650 | 91.4 |
| 50 | 龙港市 | 500 | 520 | 104.0 | 455 | 91.0 |
| 51 | 金华市婺城区 | 4000 | 4050 | 101.3 | 3630 | 90.8 |
| 52 | 海盐县 | 1800 | 1800 | 100.0 | 1630 | 90.6 |
| 53 | 温州市龙湾区 | 1600 | 1600 | 100.0 | 1450 | 90.6 |
| 54 | 丽水市莲都区 | 6000 | 6000 | 100.0 | 5410 | 90.2 |
| 55 | 庆元县 | 12800 | 13073 | 102.1 | 11500 | 89.8 |
| 56 | 乐清市 | 8800 | 8800 | 100.0 | 7765 | 88.2 |
| 57 | 新昌县 | 7400 | 7402 | 100.0 | 6450 | 87.2 |
| 58 | 岱山县 | 2300 | 2300 | 100.0 | 1970 | 85.7 |
| 59 | 余姚市 | 4600 | 4854 | 105.5 | 3931 | 85.5 |
| 60 | 舟山市普陀区 | 3000 | 3350 | 111.7 | 2550 | 85.0 |
| 61 | 嘉兴市南湖区 | 900 | 900 | 100.0 | 764 | 84.9 |
| 62 | 宁波市鄞州区 | 3400 | 3213 | 94.5 | 2888 | 84.9 |
| 63 | 青田县 | 17800 | 16800 | 94.4 | 14800 | 83.1 |
| 64 | 宁波市江北区 | 500 | 500 | 100.0 | 415 | 83.0 |
| 65 | 宁波市奉化区 | 4100 | 4105 | 100.1 | 3373 | 82.3 |
| 66 | 嵊泗县 | 900 | 900 | 100.0 | 740 | 82.2 |
| 67 | 诸暨市 | 5300 | 5300 | 100.0 | 4350 | 82.1 |
| 68 | 杭州市江干区 | 400 | 404 | 101.0 | 328 | 82.0 |
| 69 | 嵊州市 | 4500 | 4500 | 100.0 | 3650 | 81.1 |
| 70 | 绍兴市上虞区 | 2900 | 3050 | 105.2 | 2350 | 81.0 |
| 71 | 宁波市海曙区 | 2000 | 2000 | 100.0 | 1620 | 81.0 |
| 72 | 瑞安市 | 15100 | 15100 | 100.0 | 12100 | 80.1 |
| 73 | 杭州市富阳区 | 7500 | 7500 | 100.0 | 6000 | 80.0 |
| 74 | 慈溪市 | 4000 | 4000 | 100.0 | 3100 | 77.5 |
| 75 | 宁海县 | 8000 | 8000 | 100.0 | 6187 | 77.3 |
| 76 | 苍南县 | 13900 | 13900 | 100.0 | 10710 | 77.1 |
| 77 | 杭州市萧山区 | 3200 | 3200 | 100.0 | 2452 | 76.6 |
| 78 | 宁波市镇海区 | 800 | 800 | 100.0 | 602 | 75.3 |
| 79 | 台州市椒江区 | 1100 | 1100 | 100.0 | 800 | 72.7 |
| 80 | 平阳县 | 11700 | 11907 | 101.8 | 8460 | 72.3 |
| 81 | 杭州市西湖区 | 900 | 900 | 100.0 | 650 | 72.2 |
| 82 | 三门县 | 8800 | 8800 | 100.0 | 6300 | 71.6 |
| 83 | 宁波市北仑区 | 1300 | 1100 | 84.6 | 920 | 70.8 |
| 84 | 泰顺县 | 15300 | 15300 | 100.0 | 10250 | 67.0 |
| 85 | 温州市洞头区 | 800 | 800 | 100.0 | 428 | 53.5 |
| 86 | 永嘉县 | 22200 | 22200 | 100.0 | 11760 | 53.0 |
| 87 | 文成县 | 18400 | 18400 | 100.0 | 7120 | 38.7 |
| 88 | 嘉善县（长三角生态绿色一体化发展示范区） | 15000 | 15000 | 100.0 | 1998 | 13.3 |

注：排名按施工完成（%）、地块落实（%）、计划任务优先顺序。